Notulen vergadering 29-9-2016

Agenda aan niet ingevuld.

Groep niet ingevuld.

Agenda punten gemist.

Niet in sjabloon gezet.

Geen extra vergaderpunten.

Achterlopen project, onenigdheden tussen groepsgenoten.

Geen mededelingen.

Achterstand project:

Gevoel dat we achterstand lopen, we zouden veel eerder klaar kunnen zijn. Eigenlijk wel lang met hetzelfde bezig zijn. Plan van Aanpak en Wireframes zijn we bijna een week mee bezig. Wireframes zijn afgetekend. Meer dan drie dagen voor wireframes.

Cem: plan van aanpak 2 weken, wireframes langer dan een week.

Mike: Zelf de touwtjes in handen van het project, we zitten in een groep maar niet als groep.

Fer: Notulen van vorig week herhaalt. Groep niet aan de beloftes van vorig week gehouden.

Nico: Niet het gevoel dat er veel veranderd is in de groep.

Mike: Anthony vaker en eerder op tijd. Zelf meer gefocust binnen de groep.

Nico: Niet duidelijk wie waarmee bezig is de grootste van de tijd.

Fer: Als goed is, is er een taakverdeling van iedereen. Moet te zien zijn wie waarmee bezig is. Planning in MS-Project moet bijgehouden worden als taken zijn voltooid. Begin met de taakverdeling.

Nico: Kan in Word bijgehouden worden of in Project.

Fer: Even na vergadering bij elkaar zitten als groep en de taakverdeling maken. Het communiceren moet beter.

Nico: Nu over onenigheden binnen het project. Gevoel dat onenigheden de groep uitelkaar trekt.

Anthony: vrijdag goed samengewerkt aan wireframes. Verhitte discussie uitgelegd aan Fer.

Cem:

Mike: Niet aan elkaars spullen komen. Anthony pakte m’n muis vond ik niet kunnen. Ik kan niet tegen dat je me boos probeerde te krijgen.

Samenwerkingscontract:

Fer: Het kan niet dat in week 3 samenwerkingscontract wordt getekend. Meeste problemen komen door slechte communicatie.

Fer: Er moeten duidelijke afspraken komen en er moeten sancties komen. Als het niet goed gaat moet er iets gebeuren. Er moet een leuke sfeer komen.